| № | Наименование задачи | Результат | Исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование и подписание Государственного контракта на создание АИС «Государственные закупки» (АИС ГЗ) | Подписанный контракт, в качестве приложений указаны требования к платформе и состав пилотных подразделений | Заказчик; Исполнитель |
| 2 | Подготовительный этап |  |  |
| 3 | Формирование Органов управления и Исполнения проекта | Распоряжение; рабочая группа | Заказчик; Исполнитель |
| 4 | Разработка Устава проекта | Утвержденный устав проекта | Исполнитель; Заказчик |
| 5 | Подготовка рабочих мест для проектной группы | Подготовленные рабочие места | Заказчик |
| 6 | Инсталляция учебных версий программных продуктов, используемых для создания АИС ГЗ |  |  |
| 7 | Подготовка аппаратных и программных средств для временной начальной установки программных продуктов | Подготовленная временная программно - аппаратная платформа | Заказчик |
| 8 | Инсталляция программных продуктов на временной программно - аппаратной платформе | Акт инсталляции | Исполнитель |
| 9 | Проверка работоспособности программного обеспечения с рабочих мест пользователей | Протокол | Заказчик |
| 10 | Прием Заказчиком инсталлированных программных продуктов, подписание акта сдачи-приемки работ | Акт сдачи - приемки работ | Заказчик |
| 11 | Начальная подготовка специалистов Заказчика |  |  |
| 12 | Подготовка учебного класса | Акт готовности учебного класса | Заказчик |
| 13 | Формирование группы ключевых сотрудников Заказчика для начального обучения | Распоряжение на формирование группы | Заказчик |
| 14 | Подготовка специалистов | Ведомости обучения | Заказчик; Исполнитель |
| 15 | Формирование предварительного перечня замечаний к программным продуктам | Перечень замечаний | Исполнитель |
| 16 | Предпроектное обследование (ППО) системы государственных закупок Заказчика |  |  |
| 17 | Построение организационной структуры системы государственных закупок Заказчика | Оргструктура в форматах MS Office | Исполнитель |
| 18 | Обследование практики государственных закупок у Заказчика |  |  |
| 19 | Обследование и анализ нормативно-правовой и методической базы организации и проведения государственных закупок у Заказчика | Внутренний отчет | Исполнитель |
| 20 | Получение и анализ данных (документов, материалов) от подразделений Заказчика, участвующих в планировании, подготовке и организации государственных закупок | Перечень материалов; внутренний отчет | Исполнитель; Заказчик |
| 21 | Заполнение анкетных форм в структурных подразделениях Заказчика. | Комплект заполненных анкет | Исполнитель; Заказчик |
| 22 | Изучение выходных и отчетных форм Заказчика | Альбом документов и отчетов | Исполнитель |
| 23 | Построение перечня бизнес-процессов (БП) | Перечень БП | Исполнитель |
| 24 | Построение блок-схемы бизнес-процессов | Блок - схема БП в соответствии с методикой DFD в форматах MS Office | Исполнитель |
| 25 | Итоговое описание существующих бизнес-процессов | Альбом БП | Исполнитель |
| 26 | Описание существующей системы автоматизации | Раздел отчета по ППО | Исполнитель |
| 27 | Разработка отчета о ППО | Утвержденный итоговый отчет ППО | Исполнитель |
| 28 | Разработка проектной документации |  |  |
| 29 | Разработка концепции построения АИС ГЗ Заказчика | Утвержденная концепция | Исполнитель |
| 30 | Разработка предложений по совершенствованию нормативно - правовой базы | Предложения | Исполнитель |
| 31 | Разработка Технического задания (ТЗ) на АИС ГЗ | Утвержденное ТЗ, включая альбом выходных форм | Исполнитель |
| 32 | Разработка Контрольного примера | Утвержденный Контрольный пример | Исполнитель |
| 33 | Определение Оператора и Службы эксплуатации системы, операторов информационных реестров | Утвержденные Оператор и Служба эксплуатации АИС ГЗ, операторы информационных реестров | Заказчик |
| 34 | Разбиение работы на очереди, разработка детального плана - графика работ | Утвержденный детальный план - график работ | Заказчик; Исполнитель |
| 35 | Поочередное создание АИС ГЗ | Выполняется весь комплекс работ для каждой из очередей |  |
| 36 | Адаптация и настройка ПП в соответствии с ТЗ на АИС ГЗ |  |  |
| 37 | Разработка комплекта частных ТЗ на доработку ПП Госзакупки | Согласованный с Заказчиком комплект частных ТЗ | Исполнитель |
| 38 | Адаптация ПП в соответствии с комплектом частных ТЗ | Внутренний отчет | Исполнитель |
| 39 | Инсталляция адаптированного ПП на временной программно - аппаратной платформе | Акт сдачи - приемки работ | Исполнитель |
| 40 | Настройка ПП в соответствии с комплектом частных ТЗ | Внутренний отчет | Исполнитель |
| 41 | Формирование набора нормативно - справочной информации (НСИ), необходимого для начала опытной эксплуатации | Введенный в систему утвержденный набор НСИ | Заказчик |
| 42 | Разработка эксплуатационной документации | Комплект эксплуатационной документации | Исполнитель |
| 43 | Тестирование ПП Заказчиком (пилотными пользователями) в соответствии с Контрольным примером | Протокол демонстрации; Акт приемки АИС в опытную эксплуатацию | Заказчик; Исполнитель |
| 44 | Разработка нормативной базы для функционирования АИС ГЗ | Комплект нормативных документов, утвержденных на период опытной эксплуатации | Заказчик; Исполнитель |
| 45 | Подготовка опытной эксплуатации (ОЭ) |  |  |
| 46 | Подготовка рабочего варианта аппаратных и программных средств для установки ПП Госзакупки | Акт проверки программно – аппаратной платформы на соответствие требованиям | Заказчик |
| 47 | Поставка ПП Госзакупки | Накладная, счет - фактура | Исполнитель |
| 48 | Инсталляция адаптированного ПП на рабочей программно - аппаратной платформе | Акт сдачи - приемки работ | Исполнитель |
| 49 | Подготовка и проверка клиентских мест | Акт проверки | Заказчик |
| 50 | Итоговая проверка готовности к ОЭ | Утвержденный Заказчиком и согласованный с Исполнителем Акт готовности к ОЭ | Заказчик; Исполнитель |
| 51 | Проведение опытной эксплуатации |  |  |
| 52 | Подготовка пользователей |  |  |
| 53 | Консультирование администраторов Службы эксплуатации | Ведомости консультирования; результаты тестирования | Исполнитель; Заказчик |
| 54 | Консультирование конечных пользователей | Ведомости консультирования; результаты тестирования | Исполнитель; Заказчик |
| 55 | Проведение семинаров с государственными пользователями АИС ГЗ (получатели продукции, организаторы конкурсов, заказчики...) | Отчеты | Исполнитель; Заказчик |
| 56 | Проведение семинаров с поставщиками и заинтересованными общественными организациями | Отчеты | Исполнитель; Заказчик |
| 57 | Ввод архивов конкурсов за __________________ | Состав работ приведен для очереди "Размещение государственного заказа". Для других очередей работы будут иными. | Исполнитель; Заказчик |
| 58 | Организация у информационного сопровождения реальных конкурсов за ____________________ | Состав работ приведен для очереди "Размещение государственного заказа". Для других очередей работы будут иными. | Исполнитель; Заказчик |
| 59 | Отработка критических замечаний пользователей | Частные ТЗ, отчеты | Исполнитель |
| 60 | Описание выполненных настроек | Модернизированный комплект эксплуатационной документации | Исполнитель |
| 61 | Подготовка итогового отчета по ОЭ | Утвержденный отчет по ОЭ; перечень предложений и замечаний | Исполнитель |
| 62 | Завершение очереди проекта |  |  |
| 63 | При необходимости составление плана - графика реализации предложений и устранения замечаний | План - график | Исполнитель; Заказчик |
| 64 | Сдача очереди АИС ГЗ | Акт сдачи - приемки работ | Исполнитель; Заказчик |
| 65 | Обновление состава органов управления проектом | Рабочая группа | Заказчик |
| 66 | Закрытие соответствующих этапов контракта, проверка взаиморасчетов | Акт выверки взаиморасчетов | Исполнитель; Заказчик |
| 67 | Завершение проекта |  |  |
| 68 | Модификация нормативной базы Заказчика, необходимой для функционирования АИС ГЗ | Модифицированный Комплект нормативных документов | Заказчик; Исполнитель |
| 69 | Сдача АИС ГЗ в целом | Итоговый акт сдачи - приемки работ | Исполнитель; Заказчик |
| 70 | Окончательное закрытие контракта, проверка взаиморасчетов | Акт выверки взаиморасчетов | Исполнитель; Заказчик |